****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

Утверждаю:

Заместитель Руководителя Администрации МО

«Селенгинский район» по экономическим вопросам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.Г. Забелкина

«02» декабря 2020 г.

**Протокол № 4/2020**

**Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата**

**в МО «Селенгинский район»**

02.12.2020 г. г.Гусиноозерск

**Председательствующий:** Забелкина Ф.Г. – Заместитель Руководителя Администрации МО «Селенгинский район» по экономическим вопросам.

**Секретарь:** Волкова И.В. – консультант Комитета по планированию, экономическому развитию и туризму Администрации МО «Селенгинский район».

**Присутствовали:** Антохонова Е.Б.,Савельев А.А.,Базарова Т.В., Жигжитова А.Ж., Эрдынеева Н.Ц., Хартанов А.В., Трескина Е.Г.

**Повестка:**

1. О работе по вхождению в План социального развития Центров экономического роста Республики Бурятия.

2. О реализации инвестиционных проектов на территории Селенгинского района и подготовки ко Дню инвестора в районе.

1. **О работе по вхождению в План социального развития Центров экономического роста Республики Бурятия.**

**Решения:**

* 1. Комитету по финансам (Цыреновой Ж.Ц.) совместно с МКУ «Селенгинское РУО» (Антохоновой Е.Б.) отработать вопрос по финансированию на прохождение государственной экспертизы по следующим объектам: МБДОУ Детский сад №7 «Золотой ключик», МБДОУ Детский сад №5 «Елочка», замена кровли МБДОУ СОШ №4.

*Срок: 04.12.2020 года.*

* 1. МКУ «Селенгинское РУО» (Антохоновой Е.Б.) отработать вопрос по прохождению и получению заключения государственной экспертизы по первоочередному объекту: Замена кровли МБОУ СОШ №4.

*Срок: до 17.12.2020 года.*

* 1. МКУ «Селенгинское РУО» (Антохоновой Е.Б.) предоставить полный пакет документов по следующему первоочередному объекту: замена кровли МБДОУ СОШ №4.

*Срок: до 20.12.2020 года.*

* 1. МКУ «Селенгинское РУО» (Антохоновой Е.Б.) предоставить полный пакет документов по прочим объектам: МБДОУ Детский сад №7 «Золотой ключик», МБДОУ Детский сад №5 «Елочка».

*Срок: до 30.12.2020 года.*

* 1. Комитету по культуре (Эрдынеевой Н.Ц.) внести изменения в Паспорт инвестиционного проекта «Капитальный ремонт филиала МАУ РДК «Шахтер» МО Селенгинский район» с разбивкой суммы на 2021-2022 гг. с индексацией цен (2021 год – 12,9 млн.руб., 2022 год – 30,0 млн.руб.). Предоставить полный пакет документов бюджетной заявки в Комитет по планированию, экономическому развитию и туризму. Направить соответствующие документы в Министерство экономики Республики Бурятия, в Министерство культуры Республики Бурятия

*Срок: 10.12.2020 года.*

**2. О реализации инвестиционных проектов на территории Селенгинского района и подготовки ко Дню инвестора в районе.**

**Решения:**

2.1. Комитету по планированию, экономическому развитию и туризму начать подготовку к проведению Дня инвестора в Селенгинском районе – 15.12.2020 года.

*Срок: 04.12.2020 года.*

2.2. Управлению сельского хозяйства (Базаровой Т.В.) подготовить паспорта инвестиционных проектов и справку по объектам, включенным в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Селенгинского района.

*Срок: 08.12.2020 года.*

2.3. Отделу развития сельских территорий (Жигжитовой А.С.) подготовить паспорта инвестиционных проектов и справку по объектам, включенным в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Селенгинского района.

*Срок: 08.12.2020 года.*

2.4. Отделу по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ (Савельеву А.А.) подготовить паспорта инвестиционных проектов и справку по объектам, включенным в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Селенгинского района.

*Срок: 08.12.2020 года.*

2.5. Комитету по планированию, экономическому развитию и туризму (Трескиной Е.Г., Волковой И.В.) подготовить паспорта инвестиционных проектов и справку по объектам, включенным в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Селенгинского района.

*Срок: 08.12.2020 года.*

2.6. Комитету по планированию, экономическому развитию и туризму (Волковой И.В.) внести изменения в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Селенгинского района.

*Срок: 08.12.2020 года.*

Протокол вела секретарь Волкова И.В.